海南经贸职业技术学院公开竞争比选文件

第一部分   项目说明

一、代管项目基本情况

（一）项目名称：图书馆及东西文化长廊周边环境维修改造项目代管单位公开竞争比选。

（二）采购控制价（代管费）：28.63万元，报价超出控制价的视为无效报价。

（三）采购方式：公开竞争比选。

（四）项目规模及投资额

维修改造图书馆及东西文化长廊周边环境，包括拆除工程、道路工程、园建工程、绿化工程、给排水工程等，维修改造总面积20426.02㎡，其中道路改造3707.02㎡、绿化改造16719㎡。概算总投资1603.79万元，其中建安工程费1343.80万元、工程建设其他费183.62万元、工程预备费76.37万元。

（五）本次比选不接受联合体参选。

二、资格要求及需提供的材料

（一）代管单位须为《海南省政府投资社会领域基本建设项目代管单位推荐名单》中的推荐单位；提供有效营业执照复印件；

（二）2020年以来所承接施工、代建以及代管的项目清单（原则提供合同价金额500万以上项目），提供合同关键页复印件；

（三）提供代管实施方案，包括管理办法、人员配备以及实施计划等（表格自制）；

（四）其它体现投标人综合实力的证明材料；

（五）提供法定代表人授权书原件及身份证复印件。

三、报名和投标

（一）报名不作为投标资格，意在有关本次比选活动的最新信息能及时告知（将同时在学院网站公示），投标人只需填写报名表（见附件1），邮件标题为本项目名称，发hnjmzbb2020@163.com招标办邮箱。如因未报名导致未及时获得最新信息，后果由投标人自行承担。根学院防疫工作需要，还需填写《来访人员报备表》（见附件2）发以上邮箱。

（二）投标文件递交时间：2023年7月6日9:00—12:00，超过时间不受理。

（三）递交地点：海口市美兰区桂林洋高校区海南经贸职业技术学院行政楼203室（招投标办公室）

（四）联系人及电话：65923105（办）；曾老师18976687787 吴老师13518042861。

附件1：

海南经贸职业技术学院公开竞争比选报名表

项目名称：图书馆及东西文化长廊周边环境维修改造项目代管单位公开竞争比选

| 单位名称 | 姓名 | 联系电话 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写以上信息后发hnjmzbb2020@163.com邮箱。如因未报名导致未及时获得最新信息，后果由投标人自行承担。

附件2：

来访人员报备表

| 来访事由 |  | 图书馆及东西文化长廊周边环境维修改造项目 代管单位公开竞争比选投标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 车牌号 |
| 1 | 张三 |  |  |  |
| 2 | 李四 |  |  |  |

注：来访人员报备表须在来访时间一个工作日前将以上信息（WORD文字版，以便汇总，无需盖章）发招标办邮箱。来访人员如有变动，请在来访时间前一个工作日与曾老师（18976687787）联系修改。

第二部分  采购需求

一、代管费

根据《海南省教育厅关于海南经贸职业技术学院图书馆及东西文化长廊周边环境维修改造项目初步设计及概算的批复》（琼教发〔2022〕85号），项目代管费为28.63万元（若财政预算审核的代管费低于中标价，则以财政预算审核的代管费作为最终中标价）；

二、代管单位应遵循“择优选择、责权一致、目标管理”的原则。

三、项目前期阶段工作内容

（一）代管单位须协助项目单位完成施工图审核及相关修改优化工作；

（二）代管单位须完成项目预算编制及报批工作；

（三）代管单位选择招标代理机构，组织完成达到招标规模的工程监理、工程总承包、施工总承包和材料设备采购等招标工作、合同签订。代管单位根据项目建设管理需要，按有关规定选择第三方咨询、评估、测量、检验检测、造价咨询等单位，签订合同。其中，监理单位、全过程造价咨询单位由代管单位与项目单位共同按有关规定依法依规选择，并签订三方合同；

（四）代管单位在施工许可阶段，主要完成施工许可证办理等行政审批手续。

四、项目施工管理阶段工作内容

（一）项目施工阶段。代管单位组织协调设计、监理、施工和材料供应及其他参建单位按合同完成项目的建设，对项目的进度、质量、投资、安全进行全过程控制、管理及监督等；

（二）竣工验收阶段。代管单位组织各项验收、竣工验收及备案、竣工结算、交付使用前设备安装、调试、保养全过程；协调施工单位对工程质量缺陷的保修工作及办理缺陷责任期满后验收手续。在竣工验收阶段，主要包括规划、土地、消防、人防、环保、档案等按现行规定应实行验收的项目及竣工验收备案等行政审批手续；

（三）项目移交阶段。财务状况、资信能力、资金实力和抗风险能力等与代管的项目需要相适应。在项目移交阶段，代管单位完成建设资料的整理、归档,将委托范围内的资料、工程及设备移交给项目单位；协助项目单位开展项目绩效评价等工作。

五、项目跟踪监督工作内容：代管单位对其委托或与项目单位共同委托的勘察、设计、评估评审、测量、检验检测、造价咨询、招标代理、施工、监理等相关参建单位负责，对参建单位在代管项目资金使用、质量、安全和工期进度等方面的履约诚信情况及服务态度 等进行评价，评价结果按相关规定报有关行政主管部门，对造成工期延误和质量安全事故的，代管单位应当根据合同约定，追究相关参建单位的违约责任。

六、代管单位配合相关主管部门依法履行廉洁风险防控行业监督职责，负责对代管项目管理人员履行项目管理职责中依法守纪、廉洁自律等情况进行监督，加强监督检查代管项目各个环节廉政风险。

第三部分   评审办法

根据《海南省财政厅关于印发海南省省级2020-2022年政府集中采购目录及标准的通知》（琼财采〔2019﹞781号）：“集中采购目录以外、采购预算金额未达到限额标准的项目，属于非政府采购项目，由采购人按照相关预算支出管理规定和本单位内部控制采购规程组织实施”的规定，本项目依照《海南经贸职业技术学院关于采购管理工作的若干规定（试行）》（琼贸职院字〔2020〕227号）、《海南经贸职业技术学院采购管理实施细则（试行）》（琼贸职院字〔2020〕226号）和关于《海南经贸职业技术学院采购管理实施细则（试行）》个别条款修改的通知（琼贸职院字〔2021〕145号）等内控制度进行采购。

评审办法：提交响应文件时间截止后，有1家及以上投标人递交响应文件时，可正常开评标。若通过资格审查的投标人只有1家时，直接谈判确定；有2家及以上符合资格要求时，横向比较投标人的综合实力，在符合条件的代管单位中，选出1名业绩和信用良好、管理能力强的中标人。

第四部分 投标文件格式

投标文件一式三份（可装入一个档案袋），所有材料须加盖公章，装订及装袋密封，封口处加盖骑缝章（公章）。档案袋上注明项目名称、单位名称、联系人姓名和电话。

- 相关格式：

- 一、法定代表人授权书及身份证复印件

- 法定代表人授权书

海南经贸职业技术学院：

兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加贵院组织的运动场遮阳棚项目代管单位公开竞争比选活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购活动，并负责与本项目相关的一切事宜，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：本项目采购活动结束为止，自法定代表人和被授权人签字（或私章）之日起生效。

法定代表人：           （签名或私章）   联系电话：

被授权人：             （签名或私章）   联系电话：

公司名称：                         （公章）

公司地址：

公司固定电话：

生效日期：20  年   月   日

附：法定代表人和被授权人身份证复印件正反面。

- 二、2020年以来所承接施工、代建以及代管的项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 业主单位全称 | 合同金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：项目类别指施工、代建以及代管，并附合同关键页复印件。